会议纪要

| 项目名称（或工作内容）：高普智慧工厂项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 客户（或与会单位）名称：高普 |  |  |  |  |  |
| 会议组织(人或单位)：陈永明 |  |  |  |  |  |
| 会议地点：线上 |  |  |  |  |  |
| 会议时间:25.12.23 |  |  | 业务负责人：柳琪 |  |  |
| 客户（或与会）对接人:陈永明 |  |  | 对接人邮箱： |  |  |
| 参会人员（可付表格） | 姓名（签章） | 职 务 |  | 姓名（签章） | 职 务 |
|  | 陈永明 | 副总经理 |  | 李春波 | 项目经理 |
|  | 罗建军 | 秒优总经理 |  | 邓俊杰 | 软件工程师 |
|  | 李月 |  |  |  |  |
|  | 徐贤棒 |  |  |  |  |
| 会议主要议题： 关于高普智慧工厂业务流程及通讯接口的确认 会议内容纪要： - 接口开发与对接 - 接口文档：依据高普陈总发出的《高普接口清单》文档，被调方需提供接口文档，双方需确认接口定义无缺失。WMS、WCS、ERP三方均需提供接口，接口文档将在群内共享。 - 接口调用规范：所有接口调用需有状态码反馈和日志记录，确保消息可靠传输，未收到确认时需重发并报警。 - 成品入库点位管理 - AGV入库口管理：一楼成品仓设4个AGV入库口，WCS需提供查询接口供WMS检查占用状态。任务下发后入库口标记为占用，人工可切换为禁用状态。 - 外形检测失败：WCS需返回具体失败原因（如超宽、超长），WMS展示给操作人员（非常规异常可以显示不明确）。 - 人工口管理：WCS提供查询接口供WMS检查占用状态，为了提高库房出入库效率，当四向车将货物送到人工口后，工人需尽快拣选或取走货物并及时通过WMS告诉WCS（料箱取出/回库：WMS下发入库任务）。 - 点对点任务： - 跨楼层运输为点对点任务，WMS需指定具体目标点位（如接驳位编号），WCS执行运输并反馈状态（点位图及编号由WCS提供）。 - 4. 空料箱管理 - 补箱逻辑： - WMS定时查询WCS输送线空位数量，然后按照空位数量下发空托盘配送任务。 - 5. 输送线上楼接驳点扫码异常处理 - AGV配送料箱至接驳口后，先进行扫码，扫码结果由WMS判断，反馈正确信息后，AGV放下料箱，输送设备送至4楼，若扫码信息异常，有WMS下发错误信号及异常处理点位的信息，修改AGV路线至异常点位，并由WMS发出报警信息。 - 6. 其他事项 - 若新增点位需人工实施并更新地图，项目实施阶段实施方可配合进行少量（十点以内）调整，培训后由甲方维护人员自行调整。 - 开发进度： - WMS接口初稿预计12月26日（周五）完成。 - WCS接口初稿预计12月26日（周五）完成。 - 原型设计月底前确认，避免与现场不符。 - 安全避障：Q3车型通过激光检测料车支腿避障，但托盘和Q1P车型无法检测。 - 更新项目进度表，体现网络及电梯等完工最晚时间 - 甲方25号对2楼进货窗口进行拆除，26号可以货物进场。 |  |  |  |  |  |
| 填写人（签章）：李春波 |  |  | 日期： 2025.12.24 |  |  |